同德县2014年小型农田水利重点县

节水灌溉工程概况

同德县2014年小型农田水利重点县节水灌溉工程位于同德县巴沟乡，灌溉水源为团结渠干渠和黄河提灌，项目区距离县城46至70公里，该工程涉及巴沟乡上才乃亥、下才乃亥、治德、新村、本龙和加日亥等六个行政村，2325人，控制灌溉面积2.084万亩。

工程主要建设内容：田间农渠781条，总长117.08km，均采用C20砼预制“U”型渠拼装结构，修建斗门781座，农门19514座。工程总投资为2305.43万元，其中中央财政补助专项资金为1500万元，省级财政配套资金800万元，群众投劳折资5.43万元。计划工期为6个月，2015年6月20日开工，2015年11月20日完工。

项目实施后，将进一步改善灌区生产用水条件，发展节水灌溉面积达到2.084万亩，灌溉水有效利用系数可提高至0.62，年净效益可达238.5万元，年节水效益达130万m3，项目区生态环境得到进一步改善，提高了群众收入，对促进当地安定团结，经济稳步、健康发展将起到很大的推动作用。

项目法人为：同德县水利工程建设管理局

设计单位为：青海黄河水利水电设计咨询有限公司

监理单位为：北京市中冠水利工程监理有限公司

质量检测单位为：青海水利水电建设工程检测中心有限公司

施工单位为：青海星晨水利水电工程有限公司（一标）

青海锦源水利水电开发有限公司（二标）

四川省广安金达建筑有限公司（三标）

同德县2014年小型农田水利重点县

节水灌溉工程简介

同德县2014年小型农田水利重点县节水灌溉工程位于同德县巴沟乡，灌溉水源为团结渠干渠和黄河提灌，项目区距离县城46至70公里，该工程涉及巴沟乡上才乃亥、下才乃亥、治德、新村、本龙和加日亥等六个行政村，2325人，控制灌溉面积2.084万亩。

工程主要建设内容：田间农渠781条，总长117.08km，均采用C20砼预制“U”型渠拼装结构，修建斗门781座，农门19514座。

工程总投资为2305.43万元，其中中央财政补助专项资金为1500万元，省级财政配套资金800万元，群众投劳折资5.43万元。计划工期为6个月，2015年6月20日开工，2015年11月20日完工。

项目实施后，将进一步改善灌区生产条件，使发展节水灌溉面积达到2.084万亩，灌溉水有效利用系数可提高至0.62，年净效益可达238.5万元，年节水效益达130万m3，项目区生态环境得到进一步改善，提高了群众收入，对促进当地安定团结，经济稳步、健康发展将起到很大的推动作用。

项目法人为：同德县水利工程建设管理局

设计单位为：青海黄河水利水电设计咨询有限公司

监理单位为：北京市中冠水利工程监理有限公司

质量检测单位为：青海水利水电建设工程检测中心有限公司

施工单位为：青海星晨水利水电工程有限公司（一标）

青海锦源水利水电开发有限公司（二标）

四川省广安金达建筑有限公司（三标）